UIDE

Escuela de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR – TERCER NIVEL

Fase 1: Contexto, planificación y organización

Documento de contexto y selección del sistema

| Proyecto | Plataforma empresarial distribuida – Chat Empresarial en Go |
| --- | --- |
| Integrantes | Santiago Yambay Daniel Villareal Esteban Trujillo |
| Docentes | Programación Orientada a Objetos: Reyes Chacon Ivan Galo / Salazar Torres María del Carmen Tecnologías de Comunicación en Red: Vinueza Bustamante Bryan Steven Fundamentos de Seguridad: Lopez Tito Juan Fernando Probabilidad y Estadística: Cajas Espinosa Edgar Tecnología y Sociedad: Pérez Jurado Marcelo Fernando |
| Periodo académico | Septiembre 2026 – Enero 2027 |
| Fecha de entrega | 12 de octubre de 2026 |

# 1. Descripción del problema y necesidad organizacional

Una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas abrió una segunda sede operativa (en adelante, Sede A y Sede B). Ambas sedes deben funcionar como una sola organización, pero el crecimiento introduce un problema concreto: no existe un canal interno, controlado y verificable para que el personal de las dos sedes se comunique.

## 1.1 Problemática identificada

- Comunicación dispersa: sin una plataforma institucional, las coordinaciones se tienden a repartir entre mensajería personal y correo, lo que fragmenta la información y dificulta recuperar acuerdos.

- Identidad no verificable: cualquier cuenta personal puede suplantar a un compañero; la empresa no controla quién accede ni con qué privilegios.

- Información corporativa fuera del control de la empresa: conversaciones de trabajo viajan por servicios externos sin políticas de acceso ni trazabilidad.

- Sin evidencia cuantitativa: la empresa no puede medir tiempos de respuesta, disponibilidad ni uso real del servicio para tomar decisiones.

- Dependencia de la conectividad entre sedes: la comunicación entre Sede A y Sede B debe sostenerse sobre la infraestructura de red propia (VLAN, OSPF, firewall) que el equipo diseñará.

## 1.2 Necesidad

La empresa requiere un servicio de comunicación interna entre sedes, con autenticación de usuarios, historial básico y control de sesiones, desplegado sobre su propia infraestructura y capaz de generar datos medibles que permitan evaluar su desempeño. Este servicio es el componente de software (Go) de la plataforma empresarial distribuida que integra además redes, seguridad, estadística y análisis socio-tecnológico.

# 2. Actores y usuarios iniciales

La identificación inicial de actores se detalla, junto con los roles del equipo, en la Matriz de actores, roles y responsabilidades (documento 02). Se resume aquí:

| Actor | Tipo | Descripción | Interacción con el chat |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleado | Usuario final | Personal de la Sede A o B que necesita comunicarse con compañeros. | Inicia sesión, envía y recibe mensajes, consulta su historial, cierra sesión. |
| Administrador del sistema | Usuario privilegiado | Responsable de gestionar cuentas y supervisar el servicio. | Gestiona usuarios en el servicio de autenticación; consulta métricas y sesiones activas. |
| Servicio de autenticación (FastAPI) | Sistema | Servicio independiente que registra usuarios y emite/valida sesiones. | Responde a las solicitudes de inicio de sesión y validación de token del servidor Go. |
| Servidor de chat (Go) | Sistema | Aplicación servidor que centraliza conexiones, mensajes e historial. | Valida la sesión de cada cliente, difunde mensajes y guarda el historial. |
| Administrador de red | Soporte | Mantiene VLAN, enrutamiento OSPF, DHCP, NAT y firewall. | Garantiza la conectividad y las políticas de acceso entre sedes. |
| Docentes evaluadores | Externo | Revisan entregables y la defensa del proyecto. | Observan la demostración y verifican los requisitos. |

# 3. Selección del sistema empresarial

## 3.1 Opciones evaluadas

Se evaluaron las cuatro opciones propuestas para la aplicación empresarial con los criterios exigidos por el proyecto: problema organizacional que resuelve, operaciones cliente-servidor reales y datos medibles para Estadística; además se consideró el riesgo de implementación.

| Opción | Problema que resuelve | Operaciones cliente-servidor | Datos medibles | Riesgo / complejidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de correos internos | Comunicación formal y asíncrona. | Media: operaciones tipo bandeja (listar, leer, borrar). | Media: volumen y tiempos de entrega. | Media: varios módulos (bandejas, estados). |
| Chat empresarial (elegida) | Coordinación inmediata entre sedes. | Alta: conexiones concurrentes y mensajes en tiempo real. | Alta: latencia, mensajes/hora, sesiones, errores. | Media: concurrencia en Go, manejable con goroutines. |
| Gestión de imágenes | Almacenar y clasificar recursos visuales. | Media: carga, consulta y descarga. | Media: tamaños y tiempos de transferencia. | Media: almacenamiento y metadatos. |
| Gestión de videos | Almacenar y compartir videos. | Media: carga y descarga de archivos grandes. | Media-baja: dominado por el ancho de banda. | Alta: archivos pesados sobre el enlace Wi-Fi compartido entre sedes. |

Decisión: el equipo desarrollará el Chat Empresarial.

## 3.2 ¿Qué problema de la empresa resuelve?

El chat da a ambas sedes un canal único y controlado de comunicación inmediata. Reemplaza las conversaciones dispersas por un servicio institucional en el que cada mensaje pertenece a un usuario autenticado, se conserva un historial básico y el acceso se controla mediante sesiones. Además, al operar sobre la red propia de la empresa, la información no depende de servicios externos.

## 3.3 ¿Por qué permite operaciones cliente-servidor reales?

- El servidor Go y el cliente Go son procesos distintos que se ejecutan en equipos diferentes (un cliente en una sede consume lo que ejecuta el servidor en la otra, o en un segmento VLAN distinto), por lo que la comunicación atraviesa la red real y no una simulación en una sola máquina.

- Cada acción del usuario es una operación remota: iniciar sesión, enviar mensaje, recibir mensaje, consultar historial y cerrar sesión.

- El servidor atiende varios clientes de forma concurrente (goroutines), valida cada solicitud contra el servicio de autenticación FastAPI y persiste el historial.

- El acceso a los recursos depende de una sesión válida emitida por FastAPI (RF-SW-03), lo que obliga a una integración real entre componentes.

## 3.4 ¿Qué datos medibles generará para Estadística?

Cada operación del chat produce registros que alimentan el análisis descriptivo e inferencial de Fase 6. La población, la muestra y el instrumento definitivo se concretarán en la Fase 2; la propuesta inicial es:

| Variable | Tipo | Cómo se mide | Unidad | Vinculada a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Latencia de entrega de un mensaje | Cuantitativa continua | Diferencia entre el instante de envío y el de recepción, registrada por la aplicación. | ms | RNF-01 |
| Tiempo de respuesta del inicio de sesión | Cuantitativa continua | Tiempo entre la solicitud de login y la respuesta del servidor. | ms | RNF-01 |
| Mensajes enviados por usuario, hora y sede | Cuantitativa discreta | Conteo en el registro (log) del servidor. | mensajes | RF-SW-02 |
| Duración de sesión | Cuantitativa continua | Diferencia entre inicio y cierre/expiración de sesión. | min | RF-SW-03 |
| Tasa de errores | Cuantitativa (proporción) | Operaciones fallidas / operaciones totales. | % | RNF-02 |
| Disponibilidad del servicio | Cuantitativa (proporción) | Tiempo operativo / tiempo total de pruebas planificadas. | % | RNF-02 |
| Percepción de usabilidad | Ordinal (escala Likert 1–5) | Cuestionario breve aplicado a usuarios de prueba. | puntaje | RNF-05 |

# 4. Alcance del componente de software

Para evitar ambigüedades, el alcance se separa en lo mínimo obligatorio (necesario para aprobar y cumplir los criterios de aceptación) y lo opcional (valor agregado, que solo se desarrollará si no compromete lo mínimo, tal como exige el proyecto).

| Mínimo obligatorio | Opcional (valor agregado) |
| --- | --- |
| M1. Conexión cliente-servidor en Go entre equipos distintos (TCP o WebSocket). | O1. Canales o salas por área o por VLAN. |
| M2. Inicio de sesión con credenciales gestionadas por FastAPI; el servidor rechaza conexiones sin sesión válida. | O2. Indicador de usuario en línea / «escribiendo…». |
| M3. Envío y recepción de mensajes de texto entre usuarios autenticados. | O3. Cifrado del canal (TLS) entre cliente y servidor. |
| M4. Historial básico persistente y consultable. | O4. Envío de archivos pequeños. |
| M5. Control de sesiones: expiración y cierre de sesión. | O5. Panel sencillo de métricas para el administrador. |
| M6. Validación de entradas y manejo explícito de errores. | O6. Notificaciones de mensajes nuevos. |
| M7. Registro de métricas (latencia, tiempos, errores) para el componente estadístico. |  |

## 4.1 Responsabilidad de la autenticación: ¿quién registra a los usuarios?

El registro de usuarios, el almacenamiento seguro de contraseñas (hash) y la emisión de la sesión/token son responsabilidad exclusiva del servicio FastAPI, tal como lo establece el Proyecto Integrador. El servidor Go no registra usuarios ni almacena contraseñas: únicamente solicita a FastAPI iniciar sesión o validar un token y, según la respuesta, acepta o rechaza al cliente.

## 4.2 Fuera de alcance

Conforme a las exclusiones del proyecto: no se implementará alta disponibilidad, balanceo de carga, computación en la nube, SDN, IPv6 ni otros protocolos de enrutamiento distintos de OSPF; tampoco correo electrónico público ni transmisión profesional de video. El chat opera como servicio empresarial interno y controlado.

# 5. Requisitos y trazabilidad (componente POO)

Los requisitos RF-SW-01 a RF-SW-03 se adaptan al chat y se vinculan con las tareas del cronograma (sección 7) y con la semana en que se implementarán y demostrarán.

| Código | Requisito adaptado al chat | Tareas | Implementación | Demostración / verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-SW-01 | Un cliente ubicado en una sede consume la funcionalidad ejecutada por el servidor Go y recibe una respuesta válida. | 4.1, 4.2 | Fase 4 · semanas 8–10 | Demo parcial en laboratorio: semana 10. Demo entre sedes: semana 12. Verificación formal: semana 13. |
| RF-SW-02 | Enviar, recibir y consultar historial se completan sin errores críticos y la información persiste. | 4.1, 4.2 | Fase 4 · semanas 8–10 | Demo parcial: semana 10. Pruebas funcionales: semanas 13–14. |
| RF-SW-03 | El acceso al chat exige una sesión válida emitida por FastAPI; credenciales inválidas son rechazadas. | 4.3, 5.1, 5.3 | FastAPI: semanas 8–9. Integración Go↔FastAPI: semana 11. | Demostración: semana 12 (evidencias de autenticación desde la app Go). Pruebas de credenciales: semana 13. |

## 5.1 Dependencia clave entre tareas

Antes de integrar el chat con FastAPI (tarea 5.1, semana 11) deben estar terminadas dos tareas de la Fase 4: la 4.3 (servicio FastAPI local con registro, inicio de sesión y emisión de token, semanas 8–9) y la 4.1 (servidor Go que acepta conexiones y procesa mensajes, hasta la semana 10). Sin un servicio de autenticación funcional y un servidor operativo no es posible probar la integración. La dependencia está marcada en el cronograma.

# 6. Programación Orientada a Objetos aplicada en Go

Go no tiene clases ni herencia clásicas; los conceptos de POO se expresan así en el proyecto:

| Concepto de POO | Cómo se expresa en Go | Aplicación en el chat |
| --- | --- | --- |
| Clase / objeto | struct con métodos asociados. | Usuario, Mensaje, Sesion, ClienteChat, ServidorChat. |
| Encapsulamiento | Identificadores exportados (Mayúscula, visibles +) y no exportados (minúscula, privados −); constructores como NuevoUsuario(). | Los campos de Sesion (token, expiraEn) son privados y se leen con métodos: Token(), EsValida(). |
| Herencia | No existe; se sustituye por composición (un struct contiene a otros). | ServidorChat compone un Autenticador y un RepositorioMensajes; no hereda de ellos. |
| Polimorfismo | Interfaces satisfechas implícitamente. | La interface Autenticador la implementa AutenticadorFastAPI (y una versión simulada para pruebas). |
| Manejo de errores | Valor de retorno error explícito. | Todas las operaciones cliente-servidor devuelven error. |
| Modularidad y reutilización | Paquetes (internal/...). | Paquetes separados: red, lógica de negocio, modelo y control de usuarios. |

Structs que representan los conceptos principales del dominio:

| Struct | Campos (privados) | Métodos públicos | Paquete |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario | id, nombreUsuario, rol | ID(), NombreUsuario(), Rol(), EsAdmin() | internal/modelo |
| Mensaje | id, remitenteID, destinatarioID, contenido, enviadoEn | Contenido(), RemitenteID(), Validar() | internal/modelo |
| Sesion | token, usuarioID, expiraEn | Token(), UsuarioID(), EsValida() | internal/modelo |

El diagrama de clases UML preliminar se entrega en el documento 04_Diagrama_UML_Clases y se completará en la Fase 3.

# 7. Cronograma de trabajo del equipo

Cada tarea tiene su propia fila, con su duración en semanas y su responsable. Las barras se colorean por parcial. Las flechas rojas indican la dependencia entre las tareas 4.1 y 4.3 y la integración 5.1.

# 8. Declaración de integridad académica, licencia y uso de herramientas de IA

## 8.1 Integridad académica

Los integrantes del equipo declaramos que este proyecto es de nuestra autoría y que cada integrante comprende y puede explicar y defender todo el contenido entregado. Todo material de terceros (código, imágenes, librerías, textos) se identifica con su fuente y licencia en el README del repositorio. No se presentan trabajos ajenos como propios y las contribuciones individuales pueden verificarse mediante el historial de commits y el tablero de tareas.

## 8.2 Licencia

El repositorio usa de forma preliminar la licencia de código abierto MIT, por ser permisiva y compatible con las dependencias previstas (biblioteca estándar de Go, FastAPI y librerías de licencias permisivas). Los derechos de autor corresponden a los tres integrantes del equipo. La licencia podrá revisarse antes de la entrega definitiva; las librerías de terceros conservan sus propias licencias.

## 8.3 Uso de herramientas de inteligencia artificial

El equipo utilizó Claude (Anthropic) como asistente de apoyo durante la Fase 1, exclusivamente para: (a) organizar la estructura de los documentos, (b) redactar borradores que luego fueron revisados y ajustados por los integrantes, (c) revisar ortografía y coherencia, y (d) proponer un borrador del diagrama de clases y de la estructura del repositorio.

- Las decisiones del proyecto (elección del sistema, alcance, reparto de roles, acuerdos del contrato) fueron tomadas y validadas por el equipo.

- El contenido asistido fue verificado contra el documento del Proyecto Integrador; los integrantes responden por su exactitud.

- El uso de IA se registrará en el README y en los commits o pull requests correspondientes (etiqueta «asistido-por-ia»).

- La IA no sustituye la comprensión del equipo: cada integrante debe poder explicar su parte en la defensa.

| Santiago Yambay | Daniel Villareal | Esteban Trujillo |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Firma | ______________________ Firma | ______________________ Firma |

Fecha: 12 de octubre de 2026