Matriz de actores, roles y responsabilidades

Proyecto Integrador – Tercer Nivel · Fase 1 · Chat Empresarial en Go · Integrantes: Santiago Yambay, Daniel Villareal y Esteban Trujillo · 12 de octubre de 2026

# 1. Actores del sistema (quién participa)

| Actor | Tipo | Responsabilidades y permisos (mínimo privilegio) | Datos que maneja | Requisitos relacionados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleado (Sede A / Sede B) | Usuario final | Inicia y cierra sesión; envía y recibe mensajes; consulta únicamente su propio historial. No gestiona cuentas. | Credenciales (solo en el login), mensajes propios. | RF-SW-01, RF-SW-02, RF-SW-03 |
| Administrador del sistema | Usuario privilegiado | Crea y desactiva cuentas en el servicio de autenticación; consulta sesiones activas y métricas. Sin acceso al contenido de mensajes salvo política definida. | Cuentas, roles, métricas agregadas. | RF-SW-03, RF-SEC-01 |
| Servicio de autenticación (FastAPI) | Sistema externo al servidor Go | Registra usuarios, almacena contraseñas con hash seguro, emite y valida tokens de sesión. | Usuarios, hashes, tokens. | RF-SW-03, RF-SEC-01, RF-SEC-02 |
| Servidor de chat (Go) | Sistema | Acepta conexiones, valida cada sesión ante FastAPI, difunde mensajes, guarda historial y registra métricas. No almacena contraseñas. | Sesiones activas, mensajes, métricas. | RF-SW-01, RF-SW-02, RF-SW-03 |
| Cliente de chat (Go) | Aplicación | Interfaz del empleado: se conecta al servidor, envía credenciales al iniciar sesión y presenta mensajes. | Token de sesión (en memoria). | RF-SW-01, RNF-05 |
| Administrador de red | Soporte | Mantiene VLAN, troncales, OSPF, DHCP, NAT y reglas de firewall que permiten el tráfico autorizado entre sedes. | Configuraciones y respaldos de red. | RF-NET-01…04, RF-SEC-03 |
| Docentes evaluadores | Externo | Revisan entregables, observan la demostración y verifican el cumplimiento. | Entregables del proyecto. | RF-INT-01 |

# 2. Roles del equipo (quién hace qué)

Propuesta inicial de distribución, equilibrada entre los tres integrantes. Se revisará al cierre de cada parcial según el avance y la carga real.

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades clave | Entregables a cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Santiago Yambay | Líder de proyecto y desarrollador del servidor Go | Coordina el tablero y las reuniones; gestiona el repositorio y las revisiones de pull requests; desarrolla el servidor de chat, el diseño de clases (UML) y la integración Go↔FastAPI; coordina las pruebas funcionales. | Repositorio y README; servidor Go; UML; documentación general; integración. |
| Daniel Villareal | Desarrollador del cliente Go e infraestructura de red | Desarrolla el cliente y la interfaz; diseña e implementa la red de dos sedes (VLAN, VLSM, trunk, EtherChannel, RSTP, OpenWrt, OSPF, NAT, DHCP); documenta configuraciones y respaldos. | Cliente Go; prototipo de interfaz; diseño de red; configuraciones y matriz de conectividad. |
| Esteban Trujillo | Responsable de autenticación, seguridad y análisis de datos | Desarrolla el servicio FastAPI (registro, login, hash de contraseñas, token); define controles de seguridad y reglas de firewall junto con red; diseña el instrumento estadístico y el análisis; elabora el análisis socio-tecnológico. | Servicio FastAPI; plan y análisis estadístico; matriz de riesgos y ética; análisis de Tecnología y Sociedad. |

# 3. Matriz de responsabilidades por área

R = responsable principal · A = apoyo / revisión · I = informado. Cada área tiene un único responsable principal para evitar vacíos y duplicidad.

| Área / tarea | Santiago | Daniel | Esteban | Asignatura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinación, tablero de tareas y actas | R | A | A | Integración |
| Repositorio Git, README, licencia y revisión de PR | R | A | A | POO |
| Servidor Go (conexiones, mensajes, historial) | R | A | I | POO |
| Cliente Go e interfaz de usuario | A | R | I | POO |
| Diagrama de clases UML y diseño de módulos | R | A | A | POO |
| Servicio FastAPI: registro, login y token | A | I | R | Seguridad |
| Seguridad: hash de contraseñas, validación de entradas, firewall | A | A | R | Seguridad |
| Integración Go ↔ FastAPI | R | A | A | POO / Seguridad |
| Red: VLAN, VLSM, trunk, EtherChannel, RSTP, OpenWrt, OSPF | A | R | I | Redes |
| Instrumento de medición, datos y análisis estadístico | A | A | R | Estadística |
| Análisis socio-tecnológico, privacidad y ética | A | A | R | Tecnología y Sociedad |
| Plan y ejecución de pruebas | R | A | A | Integración |
| Documento final, presentación y video | R | R | R | Todas (cada uno su parte) |

# 4. Principios de equilibrio

- Cada integrante debe conocer y poder defender todo el proyecto, no solo su área; las revisiones cruzadas de pull requests aseguran ese conocimiento.

- El tablero de tareas y el historial de commits sirven como evidencia verificable de contribuciones individuales.

- Si la carga de un integrante resulta desigual, el equipo la reasigna en la reunión semanal siguiendo el contrato de comunicación.