UIDE

Escuela de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO INTEGRADOR – TERCER NIVEL

Fase 1: Contexto, planificación y organización

Contrato de comunicación del equipo

| Proyecto | Plataforma empresarial distribuida – Chat Empresarial en Go |
| --- | --- |
| Integrantes | Santiago Yambay Daniel Villareal Esteban Trujillo |
| Docentes | Programación Orientada a Objetos: Reyes Chacon Ivan Galo / Salazar Torres María del Carmen Tecnologías de Comunicación en Red: Vinueza Bustamante Bryan Steven Fundamentos de Seguridad: Lopez Tito Juan Fernando Probabilidad y Estadística: Cajas Espinosa Edgar Tecnología y Sociedad: Pérez Jurado Marcelo Fernando |
| Periodo académico | Septiembre 2026 – Enero 2027 |
| Fecha de entrega | 12 de octubre de 2026 |

# 1. Propósito

Este contrato establece cómo se comunicará el equipo, en cuánto tiempo responderá, cómo tomará decisiones y cómo resolverá los desacuerdos, con el fin de trabajar de forma profesional, equitativa y verificable durante las 16 semanas del Proyecto Integrador. Es aceptado por los tres integrantes y se revisa al cierre de cada parcial.

# 2. Canales de comunicación

| Canal | Uso acordado | Reglas |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp (grupo del equipo) | Coordinación rápida, avisos, recordatorios y consultas breves. | Las decisiones tomadas por este medio se confirman en un issue o en el acta de reunión. |
| GitHub (Issues, Projects, Pull Requests) | Trabajo técnico y seguimiento de tareas. Es la fuente oficial del estado del proyecto. | Toda tarea tiene un issue asignado; el avance se refleja en el tablero. |
| Reunión semanal (presencial o por videollamada) | Planificación, seguimiento, revisión de bloqueos y decisiones importantes. | Duración de 60 minutos; día y hora fijos acordados por el equipo (propuesta: martes 19:00). Se levanta un acta breve en docs/actas. |
| Correo institucional | Comunicación formal con los docentes. | Lo envía el líder; los demás reciben copia. |
| Carpeta compartida | Borradores de documentos antes de pasarlos al repositorio. | La versión definitiva se sube a la carpeta docs del repositorio. |

# 3. Tiempos de respuesta

| Situación | Tiempo máximo de respuesta | Medio |
| --- | --- | --- |
| Urgente (bloqueo técnico o entrega en menos de 24 horas) | 2 horas, entre las 08:00 y las 22:00 | WhatsApp (llamada si no hay respuesta) |
| Mensaje normal o consulta | 24 horas | WhatsApp / GitHub |
| Revisión de un pull request | 48 horas (24 horas si la entrega está próxima) | GitHub |
| Ausencia a una reunión | Aviso con al menos 24 horas de anticipación | WhatsApp |
| Fines de semana y feriados | Respuesta flexible, salvo urgencias o entregas | WhatsApp |

# 4. Toma de decisiones

| Tipo de decisión | Cómo se decide |
| --- | --- |
| Operativas (dentro del área de cada responsable) | Las toma el responsable del área e informa al equipo en el siguiente mensaje o reunión. |
| Técnicas y de diseño (arquitectura, librerías, formato de mensajes) | Se busca consenso en reunión o en un issue. Si no lo hay, se vota: gana la opción con 2 de 3 votos. Si persiste la duda, se hace una prueba de concepto breve o se consulta al docente. |
| Cambios de alcance o de requisitos | Requieren el acuerdo de los tres integrantes y se registran en docs/decisiones.md con fecha y motivo. |

Quórum: las decisiones se toman con al menos dos integrantes presentes; si un integrante no pudo asistir, se le informa por escrito y puede objetar dentro de 24 horas. Todas las decisiones relevantes quedan registradas.

# 5. Reglas de trabajo en el repositorio

- La rama main está protegida: no se sube código directamente; todo cambio entra por pull request.

- Cada tarea es un issue; las ramas se nombran feature/<tarea>-<iniciales> (por ejemplo, feature/4.1-servidor-sy).

- Los commits son pequeños y descriptivos, con prefijos feat:, fix:, docs:, test:.

- Cada pull request necesita la aprobación de al menos otro integrante antes de fusionarse.

- Cada integrante hace commits con su propia cuenta, para que las contribuciones sean verificables.

- Lo generado con ayuda de IA se revisa antes de subirlo y se marca con la etiqueta asistido-por-ia.

# 6. Manejo de conflictos

Los desacuerdos son normales; lo importante es resolverlos pronto, con respeto y con base en hechos. Se sigue esta escalera:

| Paso | Qué se hace | Plazo y detalles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conversación directa y asertiva entre las personas involucradas. | Dentro de 48 horas. Se describe el hecho concreto, su impacto en el equipo y lo que se pide (sin juzgar a la persona). |
| 2 | Reunión del equipo para tratar el conflicto. | En la siguiente reunión, con moderador no involucrado en el desacuerdo; se escuchan ambas posturas y se registra en el acta. |
| 3 | Acuerdo escrito. | Se define un compromiso medible (qué, quién y para cuándo) y se le da seguimiento en el tablero. |
| 4 | Escalamiento al docente. | Si el conflicto persiste o hay incumplimiento reiterado, se informa al docente con evidencia (commits, tablero, actas). |

## Incumplimiento de tareas

- Primera vez: recordatorio y revisión de la causa (¿bloqueo, falta de tiempo, falta de conocimiento?).

- Segunda vez: se reasigna la tarea o se recibe apoyo, y se deja constancia en el issue.

- Tercera vez: se informa al docente, adjuntando la evidencia del tablero y del repositorio.

Las dificultades justificadas y avisadas a tiempo no cuentan como incumplimiento; se ajusta el plan.

# 7. Integridad académica y uso de IA

El equipo se compromete a respetar la integridad académica, citar toda fuente y declarar el uso de herramientas de IA tal como se indica en la declaración final del documento de contexto (01). Cada integrante debe poder explicar y defender el contenido que entrega.

# 8. Aceptación

Con su firma, los integrantes aceptan este contrato. Fecha: 12 de octubre de 2026.

| Santiago Yambay | Daniel Villareal | Esteban Trujillo |
| --- | --- | --- |
| ______________________ Firma | ______________________ Firma | ______________________ Firma |